# نقشه راه امنیتی پرتال (نسخه اجرایی)

پروژه: BonyadRazavi.Portal
نسخه: 0.2
تاریخ: 2026-02-15

# ۱) هدف سند

فقط Gateway در معرض اینترنت باشد.

صدا زدن APIها فقط با JWT معتبر انجام شود.

دسترسی بین‌شرکتی (Cross-Tenant) رخ ندهد.

لاگ امنیتی استاندارد و قابل گزارش ثبت شود.

# ۲) وضعیت فعلی واقعی پروژه (Baseline)

در این نسخه فقط مسیرهای واقعی Enforce می‌شوند:

Gateway: /gateway/health, /api/auth/*, WebApp
Auth API: /api/auth/login, /api/auth/me
WebApp: /login, /dashboard

# ۳) اصول امنیتی مصوب

Default Deny برای API: هر مسیر صراحتاً مجاز نشده باشد، رد شود.

JWT First: تمام APIهای محافظت‌شده فقط با Bearer Token معتبر.

Tenant Isolation: استخراج CompanyCode فقط از Claimها.

Secrets Hygiene: کلید JWT فقط در Env/Secret Store نگهداری شود.

Auditability: ثبت هر عملیات مهم با ActionType + Metadata.

# ۴) نقشه راه مرحله‌ای

فاز ۱: سخت‌سازی فوری
خارج کردن کلیدها از تنظیمات، اجباری شدن Authorize و اعمال Rate Limit.

فاز ۲: مقاوم‌سازی احراز هویت
استفاده از Argon2/PBKDF2، کوتاه‌سازی عمر توکن و قفل خودکار اکانت.

فاز ۳: جداسازی مستاجر
اجباری کردن فیلتر CompanyCode و تست عدم نشت داده.

فاز ۴: مانیتورینگ
نهایی‌سازی لاگ‌ها، هشدارهای امنیتی و تدوین Runbook واکنش به رخداد.

# ۵) تعریف نهایی انجام شده (DoD)

فقط Gateway روی اینترنت اکسپوز باشد.

همه APIهای غیر Public با JWT محافظت شوند.

کلیدهای امنیتی خارج از کد باشند.

لاگ امنیتی ۴ ستونی فعال باشد.

تست‌های Cross-Tenant مردود شوند.